广西农业科学院部门预算执行管理暂行办法

第一章  总  则

第一条  为规范和加强我院部门预算执行管理，保障预算执行的均衡性，提高预算执行效率，推进我院工作科学化、精细化管理，促进科研事业又好又快发展，根据《财政部关于进一步做好地方财政教科文预算执行工作的通知》、《自治区财政厅预算执行分析工作制度》、《自治区本级教科文部门预算执行管理暂行办法》等规定，结合我院部门预算管理工作实际，制定本暂行办法。

第二条  本办法所指部门预算执行管理，包括自治区财政厅批复的部门预算、年度预算执行中的调整预算以及财政拨款结余资金的执行管理。

第三条  院属各单位是部门预算执行的主体，对部门预算执行管理承担主要责任。院计财处对部门预算执行负有监督和指导的职责。

第四条  院属各单位应根据各自业务工作特点和财政预算管理的要求，改革和创新管理机制，把业务工作与预算执行工作有机结合起来，建立健全体现本单位特点的部门预算执行管理制度。

第二章  预算编制

第五条  科学合理编制部门预算。院属各单位应进一步提高预算编制的科学性、准确性和规范性，按照公共财政要求和综合预算的编制原则，结合单位事业发展规划和目标，合理规划本单位的支出职责，理清支出责任和范围，全面提高预算编制质量。

第六条  坚持勤俭办事业原则。院属各单位应牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭办事业，从严控制一般性支出，切实降低行政成本。要围绕科研事业重大改革的实施和重要政策的落实，进一步优化支出结构，突出重点，着力解决科研事业发展的重点、热点、难点问题。

第七条  严格项目预算编制。院属各单位应加强项目管理，建立健全项目库，按照实事求是、轻重缓急要求对申报项目进行排序，不漏编预算，不留预算硬缺口。对新增的成熟项目，要认真做好项目的立项、可行性研究和论证等工作。凡达到投资评审要求的须按照规定申报，细化预算，按时完成“一上”工作。

第八条  专项项目的多年预算不能集中在一个财政年度向自治区财政厅申请。院属各单位应加强项目支出预算审核，严格按照项目支出进度，合理申请和安排年度预算。

第九条  加强预算审核工作。院属各单位应结合实际，提前做好预算编制前的相关准备工作，建立严格的预算编制审核制度，积极探索建立集中会审、联合会审等行之有效的审核方法，在单位内部严把预算编制审核关。

第三章  预算执行

第十条  实行预算执行计划管理制度。院属各单位应根据部门预算管理有关规定，结合本单位特点，及时制定本单位年度项目预算执行计划（见附件1），于每年人大批复预算后1个月内，将本单位年度项目预算执行计划报送自治区财政厅，作为对各单位当年预算执行考核的依据之一。

第十一条  加快项目预算执行。院属各单位应结合各自业务工作特点，研究加快项目支出的具体措施，特别是对基本建设支出、政府采购支出等，早谋划、早安排，提前做好前期准备工作。

第十二条  及时做好资金分配方案。有预算分配权的单位应在每年6月30日前将专项资金预算落实到部门和单位，超过9月30日仍未落实到部门和单位且无正当理由的，除据实结算项目外，全部收回总预算，调剂用于其他支出。

第十三条  严格控制预算调整事项。严格控制预算执行中的追加事项，除落实党中央国务院和自治区党委、自治区人民政府确定的相关政策措施和其他确需追加的特殊事项外，原则上不予追加。对预算执行中因特殊原因确实无法支出的事项，院属各单位应及时向自治区财政厅提出调减预算申请。

第十四条  实行预算执行分析会议制度。根据院属各单位预算执行情况，院计财处不定期召开预算执行分析会议，对各单位预算执行情况进行深入分析，提出改进措施和工作要求。各单位也要建立本单位部门预算执行分析会议制度。

第十五条  实行预算执行定期报告制度。院属各单位应建立定期报告制度，定期报送预算执行进度以及预算执行分析报告。各单位应于预算执行年度的每季度末3日内将部门预算执行分析报告及预算执行分析报表（见附件2-4）报送院计财处，由院计财处汇总上报自治区财政厅。

（一）预算执行进度的计算按照自治区财政厅预算指标口径要求和合理的分析方法进行。其公式如下：

支出进度=一般预算拨款支出数÷（一般预算拨款上年结余数+年初部门预算安排一般预算拨款数+一般预算拨款年度追加资金-一般预算拨款年度追减资金）×100%

（二）预算执行分析报告主要包括以下内容：

1.预算支出完成的总体情况及与上年度同比分析情况。

2.预算执行特点及增减因素分析。应结合当前事业发展的形势和历史数据对比，多方位、多角度归纳出当前财政收支运行情况的特点和规律，并进行增减因素分析。包括预算执行过程中，贯彻落实国家和自治区方针、政策、重大经济措施情况及其对预算执行的影响；财政经济形势对预算执行的影响；其他因素对预算执行的影响。对重点支出项目要进行重点分析，分析应细化到款、项级科目。

3.预算支出进度情况及原因分析。包括预算执行过程中，贯彻落实国家和自治区方针、政策、重大经济措施情况及其对预算执行的影响；财政经济形势对预算执行的影响；其他因素对预算执行的影响。对重点支出项目要进行重点分析，分析应细化到款、项级科目。

4.完成全年预算支出目标任务的对策措施。

第十六条  实行重点项目资金跟踪和预测制度。重点项目的具体内容由自治区财政厅根据每年事业发展的需要和年度工作重点确定。对于明确的重点项目，院属各单位应对重点项目资金的预算执行情况进行分析和预测，并于每年6月5日、9月5日、12月5日或有需要的时候，将分析和预测结果报送自治区财政厅，以便更好地掌握有关情况，采取更为积极主动的措施确实加快支出进度。

第十七条  实行预算执行通报和预警制度。院计财处对预算执行进度进行通报，每年上半年、三季度和四季度各通报1次。凡预算执行进度低于序时进度10个百分点的单位均纳入预警范围。预警与通报同时发布。对个别单位由于制度性因素造成预算执行没有均衡性的情况，自治区财政厅在年度预算执行中将作出特别规定。院属各单位也应建立预算执行通报和预警制度。

第十八条  实行预算执行约谈制度。院计财处对预算执行进度慢的单位，实行约谈制度，共同分析问题、研究改进措施。

第十九条  实行预算执行督查制度。院属各单位应制定科学合理的督查工作措施，切实增强预算执行的均衡性，加快支出进度。院计财处将通过不同方式对各单位部门预算执行管理情况进行专项督查。

第二十条  加强部门预算执行的基础管理工作。院属各单位应按照国库管理规定及预算管理要求，及时、准确地编制用款计划，严禁违反规定通过零余额账户向本单位实有资金账户、上级主管单位或所属下级单位账户划转财政资金以及违反规定提取现金。要进一步加强预算管理的信息化建设，提高预算管理的效率。

第四章  结余资金管理

第二十一条  加强结余资金管理，严格控制和减少年度专项结转和净结余的产生。院属各单位应根据预算项目支出执行进度情况，对当年执行进度缓慢、预计年底可能形成较多专项结转或净结余的项目，及时提出调减当年预算，或调整用于本单位新增的重要支出的建议。

第二十二条  院属各单位在编制下一年度支出预算时，如要求新增基本支出，应优先动用基本支出结余资金，结余资金不足以安排时再向自治区财政厅提出申请增加预算。

第二十三条  院属各单位在预算执行中产生的零星增人增编等人员经费支出和日常公用经费支出，应首先通过单位基本支出结余资金来安排，并将基本支出结余资金动用情况报自治区财政厅备案。

第二十四条  项目支出净结余，应全部作为单位下一年度预算的首要来源，统筹用于单位重点项目支出。如有特殊情况需要动用单位上年净结余安排当年支出需要的，单位应当向自治区财政厅提出项目支出净结余安排使用申请，经自治区财政厅审批后方可运用，实行财政审批管理。

第二十五条  实行结余资金管理情况定期报告制度。在编制下一年度部门预算“一上”前，院属各单位应对本单位加强结余资金管理措施的落实情况进行分析，特别是用结余资金抵顶当年预算情况、编制下一年度统筹安排专项结余资金情况，以及结合执行进度核减支出等情况进行分析，于报送部门预算“一上”时报送院计财处，院计财处再统一上报区财政厅（报送格式见附件6）。年度预算执行结束后，院属各单位应对本单位的结余资金使用情况、结余资金规模和具体项目进行分析，于报送部门预算对帐表时报送院计财处，院计财处再汇总上报自治区财政厅。

第五章  激励约束制度

第二十六条  实行预算执行目标考核制度。院属各单位预算执行进度无特殊因素外，应在每年上半年、三季度、四季度分别达到40%、65%、90%。

第二十七条  实行预算执行与预算编制挂钩制度。院计财处在审核测算院属各单位下年度预算时，把单位上一年度和当年的上半年及三季度预算执行情况，作为编制下一年度预算的重要参考依据。对于低于相应的目标进度的单位，院计财处综合考虑并视情况相应核减其下一年度预算安排。

第二十八条  实行财政拨款结余资金与预算编制挂钩制度。自治区财政厅和我院将结合院属各单位结余资金情况，以及单位“一上”预算报送的结余资金统筹使用情况，对单位项目支出统筹安排使用进行审核。对以前年度专项结转数量较大，支出进度缓慢的项目，自治区财政厅和我院将视情况相应核减其下一年度预算安排。

第二十九条  实行预算执行总结制度。预算执行年度终了，院计财处将根据院属各单位部门预算执行的结果，年初预算执行计划的完成情况以及加强预算执行的努力程度等，对各单位部门预算执行工作情况进行总结，并对预算执行工作成绩突出的单位予以通报表扬。

第六章  附  则

第三十条  院属各单位可依据本暂行办法制定本单位部门预算执行管理的具体实施办法。

第三十一条  本办法由院计财处负责解释。

第三十二条  本办法自印发之日起施行。

附件：1.项目预算执行计划表

2.一般预算拨款预算执行总表

3.一般预算拨款项目预算执行情况表

4.纳入预算管理非税收入收支情况表

5.重点项目资金预算执行情况表

6.一般预算拨款结余情况及统筹安排表

附件1

项目预算执行计划表

填报单位（盖章）：                                                   填报时间：     年      月      日                                                                         单位：万元

| 项目名称 | 项目预算金额 | 项目计划实施时间 | 支出计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 下达其它单位计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上报政府采购计划 |  | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 1-3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2010年用款比例% | 结转下年 | 小计 | 1-3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2010年用款比例% | 结转下年 | 时间 | 金额 |  |
| 一、上年结转小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）以前年度结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）上年度结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、当年部门预算小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、当年追加小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）其中：中央追加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）其中：自治区本级追加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：实际支出数应是在自治区本级支出中反映的支出，不含下达到市县的支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

一般预算拨款预算执行总表

单位：万元

| 预算科目代码及名称 （按款级填列） | 实际支出 | 上年同期支出 | 增减 | 增长（%） | 当年调整预算数 |  |  |  |  | 当年 月执行进度（%） | 上年同期进度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合计 | 上年结余 | 年初预算 | 年度追加 | 年初预算调减 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

一般预算拨款项目预算执行情况表

单位：万元

| 项目名称 | 预算科目名称 | 实际支出 | 当年调整预算数 |  |  |  |  | 当年 月执行进度（%） | 计划完成月份 | 是否按计划执行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 上年结余 | 年初预算 | 年度追加 | 年初预算调减 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

纳入预算管理非税收入收支情况表

单位：万元

| 非税收入名称 | 年度计划征收数 | 实际上缴财政 | 实际支出 | 余额 | 上年同期实际上缴财政 | 上年同期实际支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：“实际上缴财政”数为实际上缴国库的非税收入，不含非税收入财政汇缴专户中尚未上缴的非税收入数。

附件5

重点项目资金预算执行情况表

单位：万元

| 非税收入名称 | 预算科目代码及名称 （按款级填列） | 实际支出 | 上年同期支出 | 增减 | 增长（%） | 年初预算 | 当年 月执行进度（%） | 上年同期进度（%） | 预计季度执行进度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

一般预算拨款结余情况及统筹安排表

填报单位：                                                                                              单位：元

| 单位名称 | 预算项目名称 | 指标依据文号 | 文件下达时间 | 资金 性质 | 科目编码 | 科目名称 | 原安排指标 额度 | 结余 金额 | 下一年度部门预算拟统筹安排项目名称 | 下一年度部门预算拟统筹安排金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按部门汇总分单位填列 | 基本支出按“人员经费”、“公用经费”填列，项目支出按项目名称填列 | 按自治区财政下达文件文号填列 | 参照“2010年6月”格式填列 | 区分“一般预算”“政府性基金”填列 | 按2010年政府收支分类科目填列到项级 | 按2010年政府收支分类科目填列到项级 |  |  |  |  |  |
| 一、未列支结转指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、结余资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

广西农业科学院办公室                    2014年5月30日印发