附件1

截至2025年末发行的新增政府一般债券情况表

| 部门名称 | 债券信息 |  |  |  |  |  |  | 债券项目情况 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 建设进度及运营情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排 |  |  |
| 广西南亚热带农业科学研究所 | 2025年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2505508 | 一般债券 | 1000 | 2025/6/16 | 1.64 | 7 | 南亚所570亩种质资源圃围墙建设项目 | 广西南亚热带农业科学研究所 | 1000万元 | 1000万元 | 827.71万元 | 827.71万元 | 2025年1-6月项目建设走审批程序，6-12月新建大门1座，新建大门铁艺围栏78.19米，新建大门实体围墙25.2米，道路1364.42平方米。新建围墙1320米，新建护栏4338米，改扩建管理道路13135.05平方米。设备，购置视频监控系统1套，购置物联网精准监控系统1套，购置电动二轮巡逻车6辆，购置10座治安巡逻车1辆，购置14座治安巡逻车1辆，购置无人机2套，购置防爆器材10套，购置防暴器材柜2个，购置执法记录仪2台等。该项目已全部投入使用。 |  |