	[bookmark: _GoBack]2025年项目绩效情况

	项目名称
	南亚所570亩种质资源铺围墙建设项目

	项目编码
	450000250422000050610

	项目实施单位
	220020-广西南亚热带农业科学研究所
	主管部门
	220-广西壮族自治区农业科学院

	预算执行情况
(万元)
	资金来源
	年初预算数
	年中预算调整数
	调整后预算数
	实际支出数
	预算执行率(%)

	
	合计
	1000
	172.29
	827.71
	827.71
	100%

	
	其中：一般公共预算拨款
	其中: 上级
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0%

	
	
	      本级
	1000
	172.29.0
	827.71
	827.71
	100%

	
	政府性基金
	 ——
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0%

	
	国有资本经营预算
	 ——
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0%

	
	 其他资金
	 ——
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0%

	年度绩效目标
	本年度完成室内外装修、门窗安装，智能化设备、暖通水电消防安装，冷库设备安装，室外道路及管道和园林绿化施工。

	自评得分（满分100分）
	100
	预算执行（10分）
	10.00 

	项目绩效目标衡量指标
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	分值
	实际完成值
	指标得分
	完成情况简要描述
	偏差原因及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	围墙
	≥1200
	10
	1345.2
	10
	完成建设围墙长度达到1345.2米
	

	
	
	
	护栏
	≥4338
	5
	4338
	10
	完成建设护栏长度达到4338米
	

	
	
	
	机耕路
	≥17000
	5
	19558.12
	5
	完成道路建设面积达到19558.12平方米
	

	
	
	质量指标
	该项目竣工验收合格
	≥95%
	10
	100
	10
	2025年12月完成验收，验收结果为合格。
	

	
	
	时效指标
	项目按计划完工率
	≥90
	10
	按计划完成
	10
	2025年12月工程完工
	

	
	
	成本指标
	建设成本控制
	≤1000万元
	10
	827.71
	10
	2025年度按合同条款实际支付827.71万元。
	

	
	效益指标
	社会效益
	保护单位土地使用，提高更深层次
	≥800亩
	15
	15
	30
	根据设计施工图纸要求，设计使用年限为50年。
	

	
	
	可持续影响
	项目使用期限
	≥
	15
	15
	15
	围墙使用25年，护栏是25年，道路使用15年
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度
	科研人员
	≥90%
	10
	100
	10
	科技人员满意度调查问卷，满意度100%。
	

	自评分析
	全年目标完成情况
	2025年新建大门5座，新建围墙1345.2米，新建护栏4338米，改扩建管理道路19558.12平方米，购置视频监控系统1套，购置物联网精准监控系统1套等，改善现有科研区域的交通和安全条件，为未来的种质资源圃拓展提供保障。

	
	绩效目标偏离原因分析
	

	
	整改措施及建议
	

	
	其他需说明问题
	

无
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